作業日報

平成○年10月９日（金）

部課（現場）　工務課

記入者氏名　大倉竜次

作業者名　朝生秀男、河口郁生、曽田光一

作業時間　10：00－17：00（６時間）

欠勤者名　緒形清彦

残業者名

作業内容

業務内容　進捗状況

配線工事　屋内配線は完了。屋外の工事は明日着手する予定

機械据付工事　完了

備考

１、屋外配線資材が予定通りに届かず工事に遅れが生じた

２、資材は、明日午前10時には届けるとの確約をもらっているので、午後３時には全工事完了の予定